# Informe de remediacion Sprint 1B1

Backend Foundation Remediated
Estado de cierre tecnico y decision de aceptacion

| Fecha | 2026-09-19 |
| --- | --- |
| Workspace | C:\SentinelAI\SentinelAI-Sprint-1B.1-Backend-Foundation-Remediated |
| Artefacto | SentinelAI-Sprint-1B.1-Backend-Foundation-Remediated.zip |
| Decision | NO ACEPTAR hasta cumplir cobertura Python y auditoria de dependencias |

# Conclusion ejecutiva

La remediacion Sprint 1B1 se implemento en una copia aislada sin modificar Sprint 1A, Sprint 1B ni sus archivos ZIP. Se corrigio la escalacion de privilegios mas critica: un org owner ya no puede asignar platform admin. Tambien se reforzaron la sesion, el aislamiento por tenant, las migraciones, la auditoria y los controles de concurrencia.

La evidencia de infraestructura, migracion, RLS y contratos HTTP es satisfactoria. Sin embargo, la cobertura de pruebas Python registrada es 48.37 por ciento, inferior al minimo obligatorio de 90 por ciento, y pip audit no pudo finalizar porque el entorno no resolvio pypi.org. Por ello la recomendacion formal es no aceptar aun el sprint.

# Alcance y limites

El alcance se mantiene en Backend Foundation. El frontend conserva sus mocks y no se conecto a los contratos del backend. No se introdujeron registro publico, SSO, MFA, correo real de recovery, scanners, jobs, findings, reportes operativos, LLM ni integraciones externas. Esto no constituye una declaracion de disponibilidad para produccion.

# Remediaciones implementadas

| Dominio | Cambio aplicado | Resultado de seguridad |
| --- | --- | --- |
| Roles | Politica explicita de roles asignables por org owner y security manager. platform admin no es asignable en tenant. | Se elimina la escalacion org owner a platform admin. |
| Sesiones | La sesion se asocia a membership activa. Triggers revocan sesiones al suspender o eliminar usuario, organizacion o membership. | Sesiones invalidas no continúan activas. |
| RLS y grants | RLS forced con politicas separadas y rol runtime sin mutacion directa de roles ni actualizacion de auditoria. | Aislamiento tenant y minimo privilegio verificables. |
| Migraciones | DDL Alembic explicito, checks de scope de roles, indices de unicidad y triggers de integridad relacional. | Esquema reproducible y restricciones en base de datos. |
| Concurrencia | Advisory locks para bootstrap, ultimo owner y secuenciacion de auditoria. Recovery usa FOR UPDATE. | Evita carreras de bootstrap, ownership y doble consumo. |
| Auditoria | Cadena hash con material canonico, UTC, identificador de evento, actor type y lock por organizacion. | Cadena mas trazable sin ampliar privilegios runtime. |
| Outbox | Clave de idempotencia parcial e indice de eventos pendientes. | Base transaccional para publicacion futura controlada. |
| Operacion | Engine SQLAlchemy cacheado y comando de alta gestionada con password oculto. | Menor costo de conexion y sin credenciales en argumentos o salida. |

# Evidencia de validacion

| Compuerta | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Archivo fuente | PASS | SHA 256 del ZIP de entrada verificado antes de extraer. |
| Compose | PASS | Configuracion valida y stack aislado saludable en http://127.0.0.1:8082. |
| Alembic | PASS | Instalacion limpia, downgrade de una revision y re upgrade completados en base temporal. |
| HTTP smoke | PASS | Login, cookie opaca, CSRF, me, roles, RLS, auditoria, If Match y recovery. |
| RLS real | PASS | Runtime ve una sola organizacion con contexto y no puede insertar roles ni actualizar auditoria. |
| Ruff | PASS | Formato y lint de backend y tests sin hallazgos. |
| Secret scan | PASS | Sin patrones de alta confianza. |
| Frontend | PASS | Lint, typecheck, build y auditoria de dependencias de produccion. |
| Pytest cobertura | FAIL | 10 tests pasan; cobertura branch total 48.37 por ciento frente a minimo 90 por ciento. |
| pip audit | PENDIENTE | No pudo consultar pypi.org por fallo de resolucion DNS. No se declara resultado limpio. |

# Riesgos y condicion de aceptacion

La correccion funcional no sustituye la cobertura requerida. Mientras no se alcancen las compuertas pendientes, no debe etiquetarse el artefacto como aceptado ni como listo para produccion. No se deben reducir umbrales, omitir pruebas, debilitar RLS, eliminar CSRF, unificar roles de base de datos ni conceder UPDATE sobre la auditoria para desbloquear la entrega.

# Siguientes pasos obligatorios

Ampliar pruebas de integracion, concurrencia y contratos hasta obtener cobertura branch de al menos 90 por ciento.

Repetir pip audit en un entorno de calidad con acceso DNS y resolver cualquier hallazgo antes de aceptar.

Reejecutar las compuertas completas y actualizar este informe con resultados reproducibles.

Solo despues de la aceptacion formal, planificar el siguiente sprint desde una nueva copia aislada.

# Integridad del artefacto

El ZIP de entrega fue creado excluyendo .env, node modules, dist, coverage, caches y archivos Python compilados. Su SHA 256 se registra externamente al empaquetar para evitar que el documento se autoreferencie con un valor obsoleto.